**Zápis ze 3. setkání kreativní skupiny**

**„Perla Ústí nad Orlicí“**

Termín konání: **10. května 2016 od 16:30 hod.**

Místo konání: **Městské muzeum** v Ústí nad Orlicí, **Hernychova vila**

Přítomni: celkem **12 zástupců** z řad škol, podniků, občanů města široké veřejnosti z regionu *(viz prezenční listina a jmenovitý seznam účastníků na konci zápisu)*

*Používané zkratky: KS – kreativní skupina, OZP – osoby zdravotně postižené, PS – pracovní skupina, SŠZS – Střední škola zdravotní a sociální Ústí nad Orlicí, SŠUP – Střední škola umělecko-průmyslová Ústí n.O.*

**Průběh a podněty ze setkání:**

1. **Zahájení a souhrnné informace o vývoji aktivit v Perle**

R.Šedová omluvila pana starostu Petra Hájka a shrnula aktuální informace:

* regulační plán zóny Perla byl schválen Zastupitelstvem města
* město zahájilo přípravu rekonstrukce a prodeje části zóny, určené k privátnímu využití (rohovou administrativní budovu bude rekonstruovat a pronajímat městem zřízená organizace v roli developera – ve fázi zpracování záměru, další obvodové části jsou určeny k prodeji na aktivity v souladu s regulačním plánem)
* veřejná část projektu:
* investorem rekonstrukce objektů nové SŠUP bude Pardubický kraj, s využitím dotace či bez ní v limitované výši
* upřesnění dotačních podmínek IROP – dotaci nelze použít na novostavbu, což měla být nová budova DDM, město vzhledem k ostatním aktivitám nemá sílu z vlastních zdrojů zainvestovat
* rekonstrukce objektu Centra rozvoje je v dotačním programu přípustná, další příprava projektu směřuje k přípravě sloučeného rekonstruovaného objektu DDM (bez tělocvičny) + Centra rozvoje (bez startupů) dohromady do jedné budovy, přepracovává se investiční záměr (dle prvních skic se obě instituce s těmito redukcemi do prostoru vejdou), výhodou bude úspora investičních a provozních prostředků (energie a technické zabezpečení budovy s celodenním využitím), výhodou je jistota již teď známých klientů (přes 1000 dětí v kroužcích DDM), nevýhodou je ztráta potřebné tělocvičny (město vybuduje, až bude mít finanční sílu) a ztráta prostor pro startupy
* žádost o dotaci na Centrum + DDM se podá na začátku roku 2017, realizace se předpokládá 2018 - 2019
* Značka: město obdrželo 3 velmi různorodé nabídky na zajištění propagace a marketingu Perly, u profesionalizované agentury uzavírá dočasnou objednávku, ve hře je značka: Forum Perla … místo s inspirací, konečná podobě se hledá

Diskuse

* nespokojenost se ztrátou startupů - ty lze však umístit do jiných částí Perly, až o ně bude reálný zájem, prostoru je dost
1. **Centrum rozvoje - výsledky práce pracovních skupin Edukativní a Podnikatelé**

Informovala E.Medunová a R.Šedová:

* navrženo je celkem 5 dílen (viz podklad na jednání):
1. Ruční dílna
2. Robotika a elektro *(pozn. dle navaz.jednání nebude mít charakter dílny, ale interaktivní expozice)*
3. Technická dílna
4. Auto-moto dílna
5. Multifunkční šicí dílna
* na specifikaci dílen a organizačním řešení se pracuje, předpokládá se gesce podniků nad jednotlivými dílnami, mezi gestory v pokročilém jednání Rieter CZ s.r.o., OEZ s.r.o., CONEL s.r.o. (nyní ADVANTECH) a další; předpokládá se návrh dílen ve spolupráci zapojených SŠA (zejména SŠUP a SŠA) s podniky a navržení provozu, podniky by dílny podporovaly i v provoze (oprava a obměna vybavení, poskytnutí nebo zaučení lektorů,..)
* další část Centra bude tvořit multifunkční prostor pro obměňované interaktivní expozice (typ IQ Centra), přednášecí prostor (30 míst s kvalitní audiovizuální technikou), v patrech pak klubovny DDM s počítačovým pracovištěm
* programy pro školy: balíčky pro školy (vypravený autobus ze ZŠ bude rozdělen na skupiny do 12 žáků se střídáním programů dle výběru školy) – rezervační systém
* organizační řešení: zastřešení DDM rozšířeného o divizi Centra rozvoje, prostory budou vzájemně sdílené (dopoledne programy pro školy, odpoledne kroužky DDM, večer kutilové, víkendový provoz pro veřejnost) + úzká spolupráce se SŠUP
* důraz bude kladen na prostorný a zajímavý volně přístupný a nezpoplatněný vestibul: recepce, hry, presentace gestorů,..
* výzvou zůstává vyřešení venkovního prostoru před vstupem: hřiště s nápadem, zeleň, na místě plánovaného DDM bude zřejmě trávník (s případným mobiliářem)

Diskuse:

* Kolik budou podniky platit? S každým podnikem se sjednává specifický model spolupráce, některý podnik je ochoten hradit odměnu svých lidí – lektorů a dělat drobné opravy, nikoliv reinvestici drahého vybavení typu CNC (Rieter), jiný podnik by spíše poskytl sponzorský dar (OEZ), nebo poskytl obnovu vybavení a své lidi pro tvorbu výukových programů (CONEL s.r.o.)
* Bude provoz udržitelný a bude o něj zájem? Dle průzkumu na podzim 2016 ano, ze strany ZŠ regionu velikosti okresu, s ochotou zaplatit 50 Kč za dítě.
* Doporučeno poptat znovu konkrétní větší školy regionu, zda a jak často budou vysílat děti a zda je o konkrétní navržené dílny zájem a programy zájem.
* Provoz Centra bude vždy celkově ztrátový, max. však do 500 tis. Kč ročně, provoz DDM bude s ohledem na rozšíření aktivit možná mírně ztrátovější než dosud
* Nové nápady k veřejnému vestibulu a venkovnímu prostoru nepadly – obecně něco pro děti
1. **Podnikatelé**
* o tzv. podnikatelský kruh s trvalým členstvím (školení, síťování služeb,.. ) nebyl ze strany podniků regionu zájem
* pro podniky budou tedy nabízeny pronájmy prostor v Centru a pořádány specifické aktivity (organizace a platby na míru)
1. **Ukončení činnosti kreativní a pracovních skupin**
* rámec projektu je po obsáhlých diskusích a řadě jednání dán, nyní jde o podrobnější rozpracování a ověření
* kreativní a pracovní skupiny naplnily svoje možnosti a jejich činnost je touto zastřešující schůzkou ukončena, poděkování patří všem aktivním členům
* veškeré informace budou nadále vyvěšovány na webu města, v rubrice Perla, kde jsou uvedeny i kontakty pro vznášení případných dotazů a podnětů.

*Zapsala R.Šedová*

**Účastníci setkání 10.5.2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Pozice** | **Organizace** |
| RNDr. Renata Šedová | manažerka projektu | OHGS s.r.o. |
| Mgr. Eva Medunová | veřejnost | veřejnost (pedagog SZŠ Ústí nad Orlicí) |
| Mgr. Pavel Svatoš | ředitel | ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí. |
| Ing. Jiří Sloupenský, CSc. | ředitel, výzkum a vývoj | Rieter CZ s.r.o. |
| Ing. Petr Vojtěch | ředitel | SŠA Ústí nad Orlicí |
| Mgr. Petr Kulhavý | předseda obč. sdružení | SPOUSTI, o.s. |
| Jarmila Süsserová | ředitelka | Městské muzeum Ústí nad Orlicí |
| Mgr. Stáňa Doležalová | ředitelka | Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí |
| Ing. Jiří Trhlík | technolog, konst., učitel | občan ÚO |
| Mgr. Monika Kocandová | OSVČ | Poradenství, konzultace, dramaturgie |
| Ing. Jan Krejčí | ved. technické kanceláře | OEZ Letohrad s.r.o. |
| Ing. Jindřich Kovář | ved. učitel odbor. výcviku | SŠA Ústí nad Orlicí |
|  |  |  |