**Zápis 5/2016 ze zasedání osadního výboru**

**pro část Knapovec, Dolní Houžovec a Horní Houžovec, konaného dne 4.5. 2016**

Přítomni: Ing. Zdeněk Bílý, Hana Drobná, PhDr. Jana Staňková, Ladislav Kubíček, Petr Mikulecký, Petr Zahradník, Jiří Vacek

Nepřítomni: -

Program :

1. *Návrhy týkající se rozvoje části obce podle ust.. § 121 odst.1, písm. a) zákona o obcích: -*
2. *Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce: -*
3. *Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části města, orgánům města:*

1. *Různé*

**a) Kontrola úkolů z předcházejícího jednání Osadního výboru** (ze dne 6.4.2016):

Požadavky na opravy komunikací v roce 2016 (z rozpočtu OV):

1. Knapovec úsek od MŠ k Zahradníkům - rozšířit ve spodní části místní komunikaci o vyhýbací pruh a odvést dešťovou vodu z komunikace.
2. Horní Houžovec – oprava točny a úsek k Rábovým
3. Knapovec - komunikace u čp. 53 (RD Jakubcovi) vedle hasičské zbrojnice - je třeba vyčistit a opravit kanál s potrubím pod komunikací s úpravou kanálu podél silnice.

Opravy výtluků (z rozpočtu města):

1. Knapovec - od statku k faře (včetně) – výsprava děr a zastříkat
2. Knapovec - od kostela k RD Šklíbovi a úsek od Šklíbů k p.Vašátkovi
3. Dolní Houžovec – od bývalé školy k p.Wernerovi
4. Horní Houžovec – zpevnit přístupovou komunikaci podél potoka od RD Kubíčkovi k p.Grossmanovi
5. Dolní Houžovec – oprava účelové komunikace od křižovatky čp.1 (p.Bílý) k čp.11 (Langrovi)
6. Dolní Houžovec – oprava výtluků na horní místní komunikaci.

Rekonstrukce sálku Knapovec. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí na zasedání dne 8.2.2016 schválilo rozpočet města na rok 2016, v rozpočtu byla schválena částka 4 mil. Kč na zahájení akce Komunitní centrum Knapovec. Probíhá zpracování dokumentace ke stavbě nového sálu.

**Různé:**

Vybudování venkovní tělocvičny v Knapovci. Umístění cca 4-6 venkovních cvičebních strojů na pozemku pod břízami p.č. 460, který má v pronájmu TJ Knapovec k veřejné činnosti. OV schválil na tělocvičnu částku 150 tis.Kč. Cvičební stroje byly instalovány.

Úprava jízdních řádů autobusové dopravy od 13.12.2015 je platná. - OV je nespokojen s úpravou jízdních řádů a požaduje změny.

Veřejné osvětlení – v roce 2016 bude pokračovat realizace veřejného osvětlení v úseku od hospody k bytovkám. Je dokončena PD.

Revitalizace rybníků Dolní Houžovec. Byl zpracován pasport rybníka v Dolním Houžovci. V roce 2016 se bude spravovat hráz Prostředního rybníka.

Vyčištění koryta potoka Dolní Houžovec. Potok způsobuje v dolní části obce podmáčení obytných domů a komunikace. Jsou zanesené trubky pod komunikací.

Retenční nádrž v Horním Houžovci. Lesy ČR na podzim 2014 částečně vyčistily retenční nádrž v Horním Houžovci, je třeba doupravit a dokončit. Úkol trvá.

Oplocená nádrž v Horním Houžovci. – Nádrž je prasklá, byla provedena oprava, ale nádrž teče, je třeba zkontrolovat. Na jaře bude osazeno žlaby a opraveno.

Žádost o pokácení nebezpečných stromů v Knapovci, Dolním Houžovci a Horním Houžovci –nebezpečné stromy byly ořezány, ale v roce 2016 se nebudou kácet, je třeba zažádat o povolení.

Kácení topolové aleje za obcí směrem k letišti bylo provedena. Následně bude provedena nová výsadba ovocných stromů.

Hasičárna Dolní Houžovec. – Nepodařilo se najít finance na obnovu hasičské zbrojnice v Dolním Houžovci, objekt je v havarijním stavu a hrozí sesunutí. OV odsouhlasil zbourání objektu.

Stodola při hl.silnici – Stodola ke zbourání, k.ú. Knapovec st.p.č. 126, majitel Chaloupka Petr RNDr., Ph.D., Šikmá 2321/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 přislíbil, že stodolu v průběhu roku 2016 zbourá.

Hřbitov v Knapovci – OV navrhuje revitalizaci hřbitova po etapách. V první etapě se budou likvidovat hroby, které jsou evidentně opuštěné (betonové obrubníky bez náhrobních kamenů). Tyto hroby TepVos označí. OV požaduje vybudovat přístupový chodník ze žulových kostek ke hřbitovní bráně a pod kontejnerem v návaznosti na asfaltovou cestu pod kostelem.

Autobusové čekárny. – Postupně budou vyměněny všechny čekárny v Knapovci a Dolním Houžovci.

Kontejnery na tříděný odpad. Budou rozšířena stanoviště s kontejnery na tříděný odpad – nová lokalita u autobusové zastávky Knapovec.

**OV děkuje všem občanům Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce, kteří se zúčastnili v sobotu 23.4.2016 úklidu ke Dni země. Děkujeme, vážíme si vaší pomoci.**

Příští jednání OV bude ve středu 15. června 2016.

**Hlasování k projednávaným bodům:**

 *P: 7* ***Pro: 7 Proti: 0 Zdržel : 0***

V Ústí nad Orlicí dne 4.5. 2016

Zapsala: PhDr. Staňková Jana Schválil: Ing. Bílý Zdeněk

**Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.**