# Zápis z 12. řádného zasedání osadního výboru pro část Kerhartice

# konaného dne 18.1.2016

# Přítomni: PaeDr. Eva Faltysová, Jaroslav Harapát, Eva Polakovičová, Vladimír Král, Mgr. et Mgr. Hana Hanusová, Daniel Rössler.

# Omluven: Jan Duffek

Nepřítomen:

Hosté:

Čas: 19.00-20.30 hod.

1/ Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1 ,  písm. a) zákona o obcích:

K dnešnímu dni žádné předložené.

2/ Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce :

RM ve svém usnesení z 40. schůze MPO/5 navrhla schválit uzavření nájemní smlouvy části parcely p.p.č. 314/1 panu R.B.. OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení.

RM ve svém usnesení z 40. schůze MPO/6 navrhla schválit uzavření nájemní smlouvy části parcely p.p.č. 341/6 panu P.G... OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení.

RM ve svém usnesení z 40. schůze MPO/11  schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti parcely p.p.č. 550 a p.p.č. 271/20. OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení.

3/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni

k trvalému pobytu v části města, orgánům města:

K dnešnímu dni žádné předložené.

4/ Různé

KONTROLA ÚKOLů:

Veškeré úkoly z předchozího jednání jsou komentovány dále v textu a jsou součástí zvláštního seznamu, který slouží k přehledu aktuálního řešení a je nedílnou součástí zápisu OV.

Průběžné úkoly

Průběžné úkoly řešené na každém zasedání OV jsou vždy aktuálně komentovány v textu zápisu:

- Protipovodňová opatření

- Stavba nádraží

- Protipovodňová opatření

Dne 20.ledna se uskuteční jednání o konečném provedení projektu na městě.

Původní harmonogram přípravy stavby s určením odpovědnosti a termínů s předpokládanou změnou na základě jednání 20.ledna 2016:

a)aktualizace projektu (Projekce) ... 20.1.2016

- součástí by měla být aktualizace proudění spodní vody

b)aktualizaci ekologického auditu EIA-zjišťovací řízení (PLA) ...  31.10.2016

c)aktualizaci souhlasů vlastníků pozemků, resp. zahájení jednání s nimi (město, PLA)

31.12.2016

d)žádost o vydání rozhodnutí o územním řízení (město) ... 31.12.2016

e)vydání rozhodnutí o územním řízení (stavební odbor) ... 31.12.2016

f)získání dotčených pozemků (město) ... 30.6.2017

g)vydání stavebního rozhodnutí (stavební odbor) ... 31.12.2017

h)výběrové řízení - zahájení stavebních prací (PLA) ... 2018-2019

54) Úkol: Účast na jednání k dokončení projektu protipovodňových opatření

Odpovídá: D.Rössler, E.Polakovičová 			Termín: 20.1.2016

- Nádraží Ústí nad Orlicí

Nadále trvá úkol z minulého jednání - oprava provizorního mostu a nákl. nádraží.

Nádraží bylo dle posledních informací kolaudováno. Skládka za nákladovým nádražím je uklizena.

36) Úkol: Trvat na opravě mostního provizoria, oprava cesty k nákladovému nádraží

Odpovídá: všichni 			Termín: jaro 2016

37) Úkol: Kontrola území kolem trati – součinnost OV s městem.

Odpovídá: Rössler, Polakovičová 			Termín: trvá

- Majetkoprávní věci

Nátěr křížku

OV byl dotázán, zda uhradí opravu z vlastních zdrojů (odhad cca 60 tis.Kč). OV požádá o zjištění možností získání dotačního titulu, případný doplatek uhradí.

25) Úkol: Realizace opravy plotu kolem křížku.

Odpovídá: D.Rössler, paní Kličková 			Termín: rok 2016

- Investice

Investice jsou rozděleny na dvě části (část A prioritní beze změn):

A: Investice realizované v rámci rozpočtu města s prioritou pořadí dle OV:

1.  Protipovodňová opatření

2.  Stavba nového nádraží Ústí nad Orlicí

B: Investice z rozpočtu OV 2015 bez priority pořadí:

Rok 2015 - ...

OV potvrzuje dříve stanovený plán.

Oprava chodníků dokončena a předána, připomínky k provedení budou řešeny po zimním období v rámci záruky. Zbývající částku prostředků převést do roku 2016-2017 a dát ve prospěch kompletní opravy Školní ulice.

Tepvos připraví opravy sítí v roce 2016 a dokončení povrchu po sednutí zásypu na jaře 2017.

27) Úkol: Příprava opravy Školní ulice.

Odpovídá:  D.Rössler							Termín: 30.4.2017

Další běžící investiční záležitosti:

- Stále platí. Oprava plotu u bytovky Sokolská u Mlýna – vzhledem k vysokým nabídkám bylo dohodnuto s SVJ pouze zarovnání základu plotu, jeho zrušení a výsadba keřů. Paní Polakovičová dohodla realizaci s p.Berkym na jaro 2016 za cenu do 40 tis.Kč.

10) Úkol: Výběrové řízení na opravu plotu u bytovek u Mlýnu na ul. Sokolská.

Odpovídá: p.Knapovský  celý OV			Termín: do příštího jednání

- Oprava zdi na bytovém domě u Mlýna – oprava byla ukončena vč. opravy poškozeného pískovcového oblouku. Vykácení tůjí proběhlo! Připraven nátěr okolí oblouku a dohodnuto zbudování přístavku na popelnice. Realizace jaro 2016.

51) Úkol: Nechat natřít a opravit oblouk u Mlýna + přístavek na popelnice

Odpovídá: D.Rössler, Preclík			Termín: jaro 2016

- Likvidace černých skládek a revitalizace území podél trati od nádraží ke hřišti – Na základě jednání s odborem životního prostředí bylo dohodnuto:

Za hřištěm plocha připravena a nahlášeno p.Hauptovi k náhradní výsadbě. Na jaře bude pokračovat další výsadba a rekultivace

42) Úkol: Zjistit a koordinovat náhradní výsadbu zeleně ze zdrojů stavby nádraží.

Odpovídá: D.Rössler 			Termín: průběžně

- Dům č.p. 109 – Nadále setrvalý stav, není dořešeno, který konkursní správce bude řešit, OV bude sledovat dále!

15) Úkol: Sledovat vývoj v kauze jmenování správce a toho dále oslovit s žádostí o nápravu.

Odpovídá: D.Rössler			Termín: průběžně 2016

- Veřejné osvětlení ul.Karpatská na vojenské silnici – byla vypracována studie osvětlení, VO byla podmínečně odsouhlasena. Bude připravena projektová dokumentace s předpokládanou realizací 2016.

16) Úkol: Nadále sledovat vývoj schválení instalace VO v Karpatech.

Odpovídá: D.Rössler			Termín: 31.12.2016

- Plocha u bytovky za obchodem

Po dohodě na městě platí, že OV profinancuje opravu s podílem z fondu oprav komunikací p.Dalešického pro rok 2016 ve výši 50 tis., SVJ přilehlé bytovky – cca 40 tis.Kč. Dále byla dohodnuta výsadba zeleně s Odborem živ. prostředí.

39) Úkol: Oprava plochy za obchodem. Projednání s SVJ a p.Dalešickým

Odpovídá: D.Rössler, E.Polakovičová, M.Dalešický		Termín: 30.4.2016

- Různé

- Dopravní situace ul.Pražská

Veškeré dohody bude za město provádět p.Preclík.

SUS oslovena – p.Soukup oznámil dokončení celé komunikace (Loučky-Mendrik) do konce roku 2017. Aktuální projekční fáze bude připomínkována p.Preclíkem.

38) Úkol: Pokračovat v kontrolních měření rychlosti na ul.Pražská Policií ČR.

Odpovídá: D.Rössler			Termín: do příštího jednání

Úkol: Napsat žádost o zbudování chodníků v ul. Pražská u silnice č. 135.

Odpovídá: D.Rössler			Termín: do příštího jednání

- Kuželna

P.H. se omluvil a přislíbil likvidaci kuželny na jaro 2016.

43) Úkol: Kuželna

Odpovídá: D.Rössler, E.Polakovičová		Termín: jaro 2016

- Lavička ke stolnímu tenisu

Byl dohodnut přesun jedné lavičky z fotbalového hřiště ke stolnímu tenisu. Setrvalý stav – úkol trvá.

44) Úkol: Přemístit lavičku od fotbalového hřiště ke stolnímu tenisu

Odpovídá: D.Rössler					Termín: 31.3.2016

- Tůje

Tůje byly vykáceny, bohužel po nic zůstaly pařezy, které budou dále řešeny.

- Splašky – Drážní ulice

Sledování probíhá a nadále konzultuje s odpovědným pracovníkem Tepvosu. Výsledky jsou poplatné roční době a vývoji počasí, nicméně jsou zachyceny nepříznivé stavy. V případě, že nedojde k nápravě bude OV požadovat řešení (sifony apod.)

48) Úkol: Sledovat řešení zápachu z kanalizace v ul.Drážní a Školní.

Odpovídá: D.Rössler, V.Král			Termín: do příštího jednání

- Parkoviště u Perly

OV obdrželo výsledek jednání s p.K., který se nebrání případnému prodeji – bohužel za cenu poměrně vysokou. OV bylo požádáno, zda je připraven výkup pozemků provést z vlastních zdrojů.

OV prosí o další jednání o snížení ceny, případně jen o pronájem pozemku. OV je připraven uhradit pozemky v podílu stejném jako se např. podílel OV v Hylvátech při odkupu parku.

53) Úkol: Parkoviště u Perly – výkup.

Odpovídá: D.Rössler, E.Polakovičová			Termín: do příštího jednání

- Černé skládky

OV bylo upozorněn, že v případě vzniku nových černých skládek, tak bude jejich likvidace hrazena ze zdrojů OV. Prosíme tedy všechny obyvatele Kerhartic, aby okamžitě hlásili vzniklé případy Městské policii.

- Cesta k nádraží

OV obdrželo výzvu k udržování cesty od „Papouška“ k novému nádraží. OV zajistilo, přestože se nejedná zatím o oficiální cestu, že bude udržována ve schůdném stavu, zatím však (z důvodu, že se nejedná o oficiální komunikaci) bez pojištění.

- Hrobová místa

Na základě podnětu z Knapovce OV projednal potřebu rušení neudržovaných hromových míst. OV konstatuje, že těchto míst je na našem hřbitově málo a není nezbytná nutnost toto aktuálně řešit.

- Spádování chodníků ul.Karpatská

OV se znovu vrátil k řešení nevhodného spádování chodníku na ulici Karpatská. OV obdržel vyjádření vedoucího odboru dopravy p.Klementa, který sděluje, že jejich odbor nevydal žádné povolení a ani o opravě nevěděl. Vzhledem k uvedenému OV nadále bude požadovat vysvětlení, popř. opravu chodníku na odboru rozvoje města.

26) Úkol: Spádování chodníku ul.Karpatská

Odpovídá: D.Rössler						Termín: do příštího jednání

Projednán zápis z jednání:

P: 6           Pro: 6           Proti: 0         Zdržel: 0

# Příští jednání:   15.2.2016 od 19.00 hodin

V zápisu jsou pro přehled odlišena aktuálně projednávaná témata (tučně kurzívou) a stanovené úkoly (v rámečku).

# V Ústí nad Orlicí dne 18.1.2016.

# Zapsal: Daniel Rössler

Schválil: členové OV Kerhartice

1x kopie pan Jiří Preclík

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mailové kontakty na členy OV:

Duffek Jan			duffekjan@qmail.com

PaeDr. Faltysová Eva		zs.uoker@worldonline.cz

Mgr. et Mgr. Hana Hanusová		hanusova@tiscali.cz

Harapát Jaroslav			jharapat@seznam.cz

Král Vladimír			servis@elektron-expert.cz

Polakovičová Eva			polakovicova@centrum.cz

Rössler Daniel			rossler@vubas.cz

Stránky OV Kerhartice:

www.ov.kerhartice.com