**Zápis z 12. řádného zasedání osadního výboru pro část Kerhartice**

**konaného dne 18.1.2016**

Přítomni: PaeDr. Eva Faltysová, Jaroslav Harapát, Eva Polakovičová, Vladimír Král, Mgr. et Mgr. Hana Hanusová, Daniel Rössler.

Omluven: Jan Duffek

Nepřítomen:

Hosté:

Čas: 19.00-20.30 hod.

1/ Návrhy týkající se rozvoje části obce podle úst. § 121 odst.1 , písm. a) zákona o obcích:

***K dnešnímu dni žádné předložené.***

2/ Vyjádření k návrhům předkládaným ZM a RM k rozhodnutí, týkají-li se části obce :

***RM ve svém usnesení z 40. schůze MPO/5 navrhla schválit uzavření nájemní smlouvy části parcely p.p.č. 314/1 panu R.B.. OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení.***

***RM ve svém usnesení z 40. schůze MPO/6 navrhla schválit uzavření nájemní smlouvy části parcely p.p.č. 341/6 panu P.G... OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení.***

***RM ve svém usnesení z 40. schůze MPO/11 schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti parcely p.p.č. 550 a p.p.č. 271/20. OV posoudila žádost a doporučuje navržené usnesení.***

3/ Vyjádření k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni

k trvalému pobytu v části města, orgánům města:

***K dnešnímu dni žádné předložené.***

4/ Různé

***KONTROLA ÚKOLů:***

***Veškeré úkoly z předchozího jednání jsou komentovány dále v textu a jsou součástí zvláštního seznamu, který slouží k přehledu aktuálního řešení a je nedílnou součástí zápisu OV.***

***Průběžné úkoly***

***Průběžné úkoly řešené na každém zasedání OV jsou vždy aktuálně komentovány v textu zápisu:***

1. ***Protipovodňová opatření***
2. ***Stavba nádraží***

1. ***Protipovodňová opatření***

***Dne 20.ledna se uskuteční jednání o konečném provedení projektu na městě.***

***Původní harmonogram*** *přípravy stavby s určením odpovědnosti a termínů* ***s předpokládanou změnou na základě jednání 20.ledna 2016****:*

*a)aktualizace projektu (Projekce) ...* ***20.1.2016***

*- součástí by měla být aktualizace proudění spodní vody*

*b)aktualizaci ekologického auditu EIA-zjišťovací řízení (PLA) ...*  ***31.10.2016***

*c)aktualizaci souhlasů vlastníků pozemků, resp. zahájení jednání s nimi (město, PLA)*

***31.12.2016***

*d)žádost o vydání rozhodnutí o územním řízení (město) ...* ***31.12.2016***

*e)vydání rozhodnutí o územním řízení (stavební odbor) ...* ***31.12.2016***

*f)získání dotčených pozemků (město) ...* ***30.6.2017***

*g)vydání stavebního rozhodnutí (stavební odbor) ...* ***31.12.2017***

*h)výběrové řízení - zahájení stavebních prací (PLA) ...* ***2018-2019***

***54)*** *Úkol:* ***Účast na jednání k dokončení projektu protipovodňových opatření***

*Odpovídá: D.Rössler, E.Polakovičová Termín: 20.1.2016*

1. ***Nádraží Ústí nad Orlicí***

*Nadále trvá úkol z minulého jednání - oprava provizorního mostu a nákl. nádraží.*

***Nádraží bylo dle posledních informací kolaudováno. Skládka za nákladovým nádražím je uklizena.***

***36)*** *Úkol:* ***Trvat na opravě mostního provizoria, oprava cesty k nákladovému nádraží***

*Odpovídá: všichni Termín: jaro 2016*

***37)*** *Úkol:* ***Kontrola území kolem trati – součinnost OV s městem.***

*Odpovídá: Rössler, Polakovičová Termín: trvá*

1. ***Majetkoprávní věci***

***Nátěr křížku***

***OV byl dotázán, zda uhradí opravu z vlastních zdrojů (odhad cca 60 tis.Kč). OV požádá o zjištění možností získání dotačního titulu, případný doplatek uhradí.***

***25)*** *Úkol:* ***Realizace opravy plotu kolem křížku.***

*Odpovídá: D.Rössler, paní Kličková Termín: rok 2016*

1. ***Investice***

*Investice jsou rozděleny na dvě části (část A prioritní beze změn):*

*A: Investice realizované v rámci rozpočtu města s prioritou pořadí dle OV:*

*1. Protipovodňová opatření*

*2. Stavba nového nádraží Ústí nad Orlicí*

*B: Investice z rozpočtu OV 2015 bez priority pořadí:*

***Rok 2015 - ...***

***OV potvrzuje dříve stanovený plán.***

***Oprava chodníků dokončena a předána, připomínky k provedení budou řešeny po zimním období v rámci záruky. Zbývající částku prostředků převést do roku 2016-2017 a dát ve prospěch kompletní opravy Školní ulice.***

***Tepvos připraví opravy sítí v roce 2016 a dokončení povrchu po sednutí zásypu na jaře 2017.***

***27)*** *Úkol:* ***Příprava opravy Školní ulice.***

*Odpovídá: D.Rössler Termín: 30.4.2017*

***Další běžící investiční záležitosti:***

1. ***Stále platí.*** *Oprava plotu u bytovky Sokolská u Mlýna – vzhledem k vysokým nabídkám bylo dohodnuto s SVJ pouze zarovnání základu plotu, jeho zrušení a výsadba keřů. Paní Polakovičová dohodla realizaci s p.Berkym na jaro 2016 za cenu do 40 tis.Kč.*

***10)*** *Úkol:* ***Výběrové řízení na opravu plotu u bytovek u Mlýnu na ul. Sokolská.***

*Odpovídá: p.Knapovský celý OV Termín: do příštího jednání*

1. *Oprava zdi na bytovém domě u Mlýna – oprava byla ukončena vč. opravy poškozeného pískovcového oblouku.* ***Vykácení tůjí proběhlo!******Připraven nátěr okolí oblouku a dohodnuto zbudování přístavku na popelnice. Realizace jaro 2016.***

***51)*** *Úkol:* ***Nechat natřít a opravit oblouk u Mlýna + přístavek na popelnice***

*Odpovídá: D.Rössler, Preclík Termín: jaro 2016*

1. *Likvidace černých skládek a revitalizace území podél trati od nádraží ke hřišti – Na základě jednání s odborem životního prostředí bylo dohodnuto:*

***Za hřištěm plocha připravena a nahlášeno p.Hauptovi k náhradní výsadbě. Na jaře bude pokračovat další výsadba a rekultivace***

***42)*** *Úkol:* ***Zjistit a koordinovat náhradní výsadbu zeleně ze zdrojů stavby nádraží.***

*Odpovídá: D.Rössler Termín: průběžně*

1. *Dům č.p. 109 –* ***Nadále setrvalý stav, není dořešeno, který konkursní správce bude řešit, OV bude sledovat dále!***

***15)*** *Úkol:* ***Sledovat vývoj v kauze jmenování správce a toho dále oslovit s žádostí o nápravu.***

*Odpovídá: D.Rössler Termín: průběžně 2016*

1. *Veřejné osvětlení ul.Karpatská na vojenské silnici –* ***byla vypracována studie osvětlení, VO byla podmínečně odsouhlasena. Bude připravena projektová dokumentace s předpokládanou realizací 2016.***

***16)*** *Úkol:* ***Nadále sledovat vývoj schválení instalace VO v Karpatech.***

*Odpovídá: D.Rössler Termín: 31.12.2016*

1. *Plocha u bytovky za obchodem*

***Po dohodě na městě platí, že OV profinancuje opravu s podílem z fondu oprav komunikací p.Dalešického pro rok 2016 ve výši 50 tis., SVJ přilehlé bytovky – cca 40 tis.Kč. Dále byla dohodnuta výsadba zeleně s Odborem živ. prostředí.***

***39)*** *Úkol:* ***Oprava plochy za obchodem. Projednání s SVJ a p.Dalešickým***

*Odpovídá: D.Rössler, E.Polakovičová, M.Dalešický Termín: 30.4.2016*

1. ***Různé***
2. ***Dopravní situace ul.Pražská***

***Veškeré dohody bude za město provádět p.Preclík.***

*SUS oslovena – p.Soukup oznámil dokončení celé komunikace (Loučky-Mendrik) do konce roku 2017. Aktuální projekční fáze bude připomínkována p.Preclíkem.*

***38)*** *Úkol:* ***Pokračovat v kontrolních měření rychlosti na ul.Pražská Policií ČR.***

*Odpovídá: D.Rössler Termín: do příštího jednání*

*Úkol:* ***Napsat žádost o zbudování chodníků v ul. Pražská u silnice č. 135.***

*Odpovídá: D.Rössler Termín: do příštího jednání*

1. ***Kuželna***

*P.H. se omluvil a přislíbil likvidaci kuželny na jaro 2016.*

***43)*** *Úkol:* ***Kuželna***

*Odpovídá: D.Rössler, E.Polakovičová Termín: jaro 2016*

1. ***Lavička ke stolnímu tenisu***

*Byl dohodnut přesun jedné lavičky z fotbalového hřiště ke stolnímu tenisu. Setrvalý stav – úkol trvá.*

***44)*** *Úkol:* ***Přemístit lavičku od fotbalového hřiště ke stolnímu tenisu***

*Odpovídá: D.Rössler Termín: 31.3.2016*

1. ***Tůje***

*Tůje byly vykáceny, bohužel po nic zůstaly pařezy, které budou dále řešeny.*

1. ***Splašky – Drážní ulice***

*Sledování probíhá a nadále konzultuje s odpovědným pracovníkem Tepvosu. Výsledky jsou poplatné roční době a vývoji počasí, nicméně jsou zachyceny nepříznivé stavy. V případě, že nedojde k nápravě bude OV požadovat řešení (sifony apod.)*

***48)*** *Úkol:* ***Sledovat řešení zápachu z kanalizace v ul.Drážní a Školní.***

*Odpovídá: D.Rössler, V.Král Termín: do příštího jednání*

1. ***Parkoviště u Perly***

*OV obdrželo výsledek jednání s p.K., který se nebrání případnému prodeji – bohužel za cenu poměrně vysokou. OV bylo požádáno, zda je připraven výkup pozemků provést z vlastních zdrojů.*

***OV prosí o další jednání o snížení ceny, případně jen o pronájem pozemku. OV je připraven uhradit pozemky v podílu stejném jako se např. podílel OV v Hylvátech při odkupu parku.***

***53)*** *Úkol:* ***Parkoviště u Perly – výkup.***

*Odpovídá: D.Rössler, E.Polakovičová Termín: do příštího jednání*

1. ***Černé skládky***

*OV bylo upozorněn, že v případě vzniku nových černých skládek, tak bude jejich likvidace hrazena ze zdrojů OV. Prosíme tedy všechny obyvatele Kerhartic, aby okamžitě hlásili vzniklé případy Městské policii.*

1. ***Cesta k nádraží***

*OV obdrželo výzvu k udržování cesty od „Papouška“ k novému nádraží. OV zajistilo, přestože se nejedná zatím o oficiální cestu, že bude udržována ve schůdném stavu, zatím však (z důvodu, že se nejedná o oficiální komunikaci) bez pojištění.*

1. ***Hrobová místa***

*Na základě podnětu z Knapovce OV projednal potřebu rušení neudržovaných hromových míst. OV konstatuje, že těchto míst je na našem hřbitově málo a není nezbytná nutnost toto aktuálně řešit.*

1. ***Spádování chodníků ul.Karpatská***

*OV se znovu vrátil k řešení nevhodného spádování chodníku na ulici Karpatská. OV obdržel vyjádření vedoucího odboru dopravy p.Klementa, který sděluje, že jejich odbor nevydal žádné povolení a ani o opravě nevěděl. Vzhledem k uvedenému OV nadále bude požadovat vysvětlení, popř. opravu chodníku na odboru rozvoje města.*

***26)*** *Úkol:* ***Spádování chodníku ul.Karpatská***

*Odpovídá: D.Rössler Termín: do příštího jednání*

Projednán zápis z jednání:

***P: 6 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel: 0***

*Příští jednání:*  ***15.2.2016 od 19.00 hodin***

**V zápisu jsou pro přehled odlišena aktuálně projednávaná témata (tučně kurzívou) a stanovené úkoly (v rámečku).**

V Ústí nad Orlicí dne 18.1.2016.

Zapsal: Daniel Rössler

Schválil: členové OV Kerhartice

1x kopie pan Jiří Preclík

Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mailové kontakty na členy OV:

Duffek Jan [duffekjan@qmail.com](mailto:duffekjan@qmail.com)

PaeDr. Faltysová Eva [zs.uoker@worldonline.cz](mailto:zs.uoker@worldonline.cz)

Mgr. et Mgr. Hana Hanusová [hanusova@tiscali.cz](mailto:hanusova@tiscali.cz)

Harapát Jaroslav [jharapat@seznam.cz](mailto:jharapat@seznam.cz)

Král Vladimír [servis@elektron-expert.cz](mailto:servis@elektron-expert.cz)

Polakovičová Eva [polakovicova@centrum.cz](mailto:polakovicova@centrum.cz)

Rössler Daniel [rossler@vubas.cz](mailto:rossler@vubas.cz)

**Stránky OV Kerhartice:**

[**www.ov.kerhartice.com**](http://www.ov.kerhartice.com)